แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลตำบลหนองพ้อ   อำเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง     กระทรวงมหาดไทย
	
ลำดับที่
	
แผนงาน
	
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	

จำนวน
(หน่วยนับ)
	
ลักษณะงาน
(/)
	
วิธีการ
(/)
	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว
	
แผนปฏิบัติการ
	
แผนการจ่ายเงิน
	


หมายเหตุ

	
	งาน/โครงการ
	รายการ
	
	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	งานที่เสร็จภายในปี  2561
	จัด
ซื้อ
	จัดจ้าง
	สอบราคา
	ประ
กวดราคา
	มี
(/)
	ไม่มี
(/)
	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา
(เดือน/ปี)
	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
(เดือน/ปี)
	คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี  2559
(เดือน/ปี)
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี  2561
(ล้านบาท)
	เงินนอกงบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)
	

	1.
	แผนงานเคหะและชุมชน
ไฟฟ้าถนน
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายควนบก    -  
ไฟไหม้    หมู่ที่   1
	1  โครงการ
	-
	/
	-
	-
	-
	/
	-
	-
	04/2561
	05/2561
	08/2561
	739,000.00-
	-
	e-bidding

	2.
	แผนงานเคหะและชุมชน
ไฟฟ้าถนน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายควนพลี     -  หัวโชน  หมู่ที่   6
	1  โครงการ
	
	/
	
	
	-
	/
	
	
	05/2561
	06/2561
	09/2561
	766,000.00.-
	
	e-bidding

	3.
	แผนงานเคหะและชุมชน
ไฟฟ้าถนน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในล้อม  -  
นาสว่าง  หมู่ที่   7
	1  โครงการ
	
	/
	
	
	/
	
	
	
	07/2561
	08/2561
	10/2561
	374,000.00.-
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
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แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลตำบลหนองพ้อ   อำเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง     กระทรวงมหาดไทย
	
ลำดับที่
	
แผนงาน
	
หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	

จำนวน
(หน่วยนับ)
	
ลักษณะงาน
(/)
	
วิธีการ
(/)
	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว
	
แผนปฏิบัติการ
	
แผนการจ่ายเงิน
	


หมายเหตุ

	
	งาน/โครงการ
	รายการ
	
	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป
	งานที่เสร็จภายในปี  2561
	จัด
ซื้อ
	จัดจ้าง
	สอบราคา
	ประ
กวดราคา
	มี
(/)
	ไม่มี
(/)
	ประกาศสอบราคา /ประกวดราคา
(เดือน/ปี)
	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
(เดือน/ปี)
	คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี  2559
(เดือน/ปี)
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี  2561
(ล้านบาท)
	เงินนอกงบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)
	

	4.
	แผนงานเคหะและชุมชน
ไฟฟ้าถนน
	โครงการปรับปรุง ถนน  สายประชาร่วมใจ
 หมู่ที่   9
	1  โครงการ
	-
	/
	-
	-
	/
	-
	-
	-
	07/2561
	08/2561
	10/2561
	371,000.00-
	-
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง

	5.
	แผนงานเคหะและชุมชน
ไฟฟ้าถนน
	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะฝ้าย  -  ใสเลียบ  หมู่ที่   5
	1  โครงการ
	
	/
	
	
	/
	
	
	
	07/2561
	08/2561
	10/2561
	379,000.00.-
	-
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง

	6.


	แผนงานกีฬาและนันทนาการ
	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย  หมู่ที่  4
	1  โครงการ
	
	/
	
	
	/
	
	
	
	08/2561
	09/2561
	09/2561
	300,000.00.-
	-
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
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