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เทศบาลตำบลหนองพ้อ
อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
สารบัญ
ส่วนที่  1   บทนำ

หลักการและเหตุผล





1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน



2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม
    สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน




6
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



12
คำนำ

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย    
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26,27 )   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน    ทางเทศบาลตำบลหนองพ้อจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพ     มีความชัดเจนในการบริหารและจัดการมากยิ่งขึ้น

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลหนองพ้อ
ตุลาคม   2553
ส่วนที่  1

บทนำ
-1-
1.1   หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26,27 )  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน   ดังนี้
                    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ   จากแผนงาน/โครงการ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
                    3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
                   4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
                    5.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
                 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้
                 2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน
                 3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
                 4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
          5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน  

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่   โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ   แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2 ส่วน   คือ



ส่วนที่  1  บทนำ



ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
-3-
ขั้นตอนที่ 3   การประกาศแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศ เรื่อง  แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองพ้อประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
2. การดำเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมาย   
    และ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
             6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ
                 เป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้  
                 การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
-6-
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2   การส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน
แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 4   พัฒนาด้านบริการสาธารณะ(public  policy)
	-
3
3
5
	-
27.27
27.27
45.45
	-
70,000
100,000
1,310,000
	-
4.7 2
6.75
88.51
	-

สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองช่าง

	รวม
	11
	100
	1,480,000
	100 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางที่ 1     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
แนวทางที่ 2    การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางที่ 3   การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
แนวทางที่ 4   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	4
7
4
11
	11.11
19.44
11.11
30.55

	523,000
195,000
185,000
534,650

	14.06
5.24
4.97
14.38
	สำนักปลัด/กองช่าง/กองศึกษา
กองการศึกษา
สำนักปลัด
กองการศึกษา
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางที่ 5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่  6  การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่แข็งแรงและน่าอยู่


	10
-
	27.77
-


	2,279,600.-
-
	61.32
-
	สำนักปลัด
และกองการศึกษา

	รวม
	36
	100
	3,717,250.-
	100
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สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1  การสร้างสมดุลของของการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางที่  2  การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
แนวทางที่  3   การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
แนวทางที่ 4   การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
แนวทางที่  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

	-

-

-

-
-
	-

-

-

-
-
	-
-
-

-
-
	-

-

-

-
-
	-
-
-
-
-


-10-
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  6  การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย  ฝุ่นละออง  กลิ่นและเสียง


	1
	100
	50,000.-
	100
	สำนักปลัด

	รวม
	1
	100
	50,000.-
	100
	


-11-
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการบริหารกิจจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
แนวทางที่  2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
แนวทางที่  3   เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

	7
1
3
	63.63
9.09
27.27

	1,467,810
290,000
260,000
	72.74
14.37
12.88
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	11
	100
	2,017,810
	100
	

	รวมทั้งหมด
	59
	100
	7,265,060
	100
	


-12-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.2  ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มสตรี หมู่ที่  1-9

	   - จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี
หมู่ที่  1-9
	20,000

	ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-13-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.2  ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่  1-9

	   - จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
หมู่ที่  1-9
	30,000

	ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-14-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.2  ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

	โครงการ  ค่าเบี้ยประชุม 

	   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
	20,000

	ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.3  การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตาและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.และกชช.2 ค.และ  อปพร.ฯลฯ

	   - เป็นค่าจ้างผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล  จปฐ. 
 กชช.2 ค. และค่าตอบแทน  อปพร.
	50,000

	ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-16-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.3  การสร้างเสริมความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) และลูกเสือชาวบ้าน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) และลูกเสือชาวบ้าน ฝึกอบรมทบทวนฯลฯ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
	20,000
	ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-17-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.3  การสร้างเสริมความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

	โครงการตั้งจุดตรวจเพี่อป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลวันสำคัญ  เช่น  วันปีใหม่และวันสงกรานต์ ฯลฯ
	   - เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพี่อป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลวันสำคัญ  เช่น  วันปีใหม่และวันสงกรานต์
 
	30,000

	ณ  ป้อมสายตรวจตำบลควนขนุน  สามแยกบ้านควนพลี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-18-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.4 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public  Policy)  ด้านถนน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	 พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองหนองหวาย – นาสว่าง  
	-ปรับปรุงถนนสายเหมืองหนองหวาย – นาสว่าง เริ่มจากถนนสายนาสว่าง  โดยใช้รถแทรกเตอร์เกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิมให้ได้ขนาด และใช้ดินถมทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว   500  เมตร  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  675  ลบ.ม. (แน่น )  พร้อมเกรดเกลี่ย  และบดอัดเรียบตลอดสาย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย
	120,000.-  

	หมู่ที่ 3,8    

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-19-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.4 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public  Policy)  ด้านถนน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	 พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนบก – ใสหลวง 
หมู่ที่ 1                     
	-ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Cape  Seal  สายบ้านควนบก – ใสหลวง  เริ่มต่อจากถนนเดิม  ขนาดผิวจราจรขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว   265  เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,060  ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้านโครงการ  จำนวน  1  ป้าย   
	312,000.-  

	หมู่ที่ 1    

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-20-

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.4 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public  Policy)  ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	 พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 

	-เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่อประปาพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 8.5 ) ระยะทาง  2,000 เมตร  
	134,000

	หมู่ที่  2     

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-21-

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.4 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public  Policy)  ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	 พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปาแบบถังเหล็กทรงแชญเปญ 
	-ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  พร้อมก่อสร้างหอถังประปาแบบถังเหล็กทรงแชญเปญ ขนาด 20 ลบ.ม
	564,000

	หมู่ที่  4    

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-22-

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา  1.4 พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ(Public  Policy)  ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	 พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  หมู่ที่ 7 

	-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 x 6.00 เมตร   จำนวน 1 ช่องทาง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย  
	180,000

	หมู่ที่  7      

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.1  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1 
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
	-จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ๆ ละ  2  ฉบับ ให้หมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน            ตามภารกิจถ่ายโอน  และหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ วันละ  4  ฉบับ
	83,000
	หมู่ที่ 1-9  และสนง.ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-24-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.1  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2 
	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองพ้อ 

 
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองพ้อ  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าหนังสือ  ชั้นวางหนังสือ  ป้าย  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้ใส่หนังสือ  คอมพิวเตอร์  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ  
	51,000
	หมู่ที่ 1-9  และสนง.ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.1  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 



             
	-ติดตั้งระบบเสียงตามสาย  ม.3 เทศบาลตำบลหนองพ้อ  โดยทำการติดตั้งลำโพงฮอนขนาดไม่น้อยกว่า  100  วัตต์  จำนวน  19 ชุด  และเครื่องขยายเสียง  จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย  อุปกรณ์ดังนี้  เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า  550  วัตต์  จำนวน  1 เครื่อง  ไมโครโฟนขาตั้งยาว  13  นิ้ว  (แบบข้ออ่อน)  จำนวน 1 ชุด  เครื่องเล่นดีวีดี  จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องจูนเนอร์  จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องเล่นเทป  จำนวน  1  เครื่อง  โดยทำการประกอบและติดตั้งเครื่องขยายเสียง  ณ  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  และลำโพงฮอนติดตั้งกับเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
	217,000
	หมู่ที่ 3
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.1  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4 

	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 



             
	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย  ม.6 เทศบาลตำบลหนองพ้อ  โดยทำการติดตั้งลำโพงฮอนขนาดไม่น้อยกว่า  100  วัตต์  จำนวน  16  ชุด  และเครื่องขยายเสียง  จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย  อุปกรณ์ดังนี้  เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า  550  วัตต์  จำนวน  1 เครื่อง  ไมโครโฟนขาตั้งยาว  13  นิ้ว  (แบบข้ออ่อน)  จำนวน 1 ชุด  เครื่องเล่นดีวีดี  จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องจูนเนอร์  จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องเล่นเทป  จำนวน  1  เครื่อง  โดยทำการประกอบและติดตั้งเครื่องขยายเสียง  ณ  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  และลำโพงฮอนติดตั้งกับเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
	172,000
	หมู่ที่ 6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-27-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ  5  ธันวามหาราช




  
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  5  ธันวามหาราช  โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าเวที      ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหาร  น้ำดื่ม   ฯลฯ  
	50,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	- โครงการวันขึ้นปีใหม่



	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันขึ้นปีใหม่  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญของรางวัล  ชุดการแสดง  ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าจัดสถานที่  ป้าย  ค่าเต็นท์  ค่าเงินถวายพระ  ฯลฯ
	10,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-29-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554


	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม        ค่าเทียนพรรษา  ปัจจัยไทยทาน  ค่าผูกผ้า  ค่าตกแต่งขบวนรถแห่เทียน  ฯลฯ  
	40,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-30-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการวันสารทเดือนสิบ
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสารทเดือนสิบ  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  เต็นท์  เครื่องขยายเสียง  ผูกผ้า  ตกแต่งขบวนแห่หมรับ ฯลฯ  
	35,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-31-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ  
	10,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการประกวดของเล่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดของเล่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ของรางวัล  อาหาร  เครื่องดื่ม  เต็นท์  เครื่องขยายเสียง  ฯลฯ  
	30,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-33-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา  2.2  การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถ   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ
	20,000
	ในเขตพื้นที่
ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-34-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.3  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด  
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นค่าจัดฝึกอบให้ความรู้เกี่ยวกับ  สภาพปัญหายาเสพติด  และการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน  เยาวชนทั้งในและนอกสถานที่  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
	30,000
	ในเขตพื้นที่  ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-35-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.3  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น  สารเคมีป้องกันและกำจัดยุง  น้ำยาและสารป้องกันกำจัดแมลง  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   วัสดุเคมีภัณฑ์หรือชุดทดสอบหาสารเสพติดใน หมู่เยาวชนร่วมกับกองกำกับตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ฯลฯ   
	40,000
	ในเขตพื้นที่  ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-36-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.3  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ  
	25,000
	ในเขตพื้นที่  ทต.หนองพ้อ
	กองศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-37-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.3  การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ  อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ10,000  บาท   
	90,000
	ในเขตพื้นที่  ทต.หนองพ้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-38-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการ  
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน 

	-เพื่อจ่ายให้กับที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอควนขนุน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
	10,000
	อำเภอควนขนุน
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-39-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	โครงการ  
จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี   
“หนองพ้อเกมส์”

	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ”หนองพ้อเกมส์”
	150,000
	 ณ โรงเรียน
บ้านโคกวา
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-40-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

	โครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  ฯลฯ  ในระดับตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เช่น ค่าฝึกซ้อม  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าชุดกีฬา  และอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ
	80,000
	ในเขตอำเภอควนขนุน     ฯลฯ
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-41-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการส่งเสริมกิจการกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนในเขต ทต.หนองพ้อ ประจำปี  2554 โดยเบิกจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล   เหรียญและถ้วยรางวัล  ค่าจัดสถานที่   ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
	15,000
	ในเขตพื้นที่  ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-42-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5

	โครงการ  จัดซื้อวัสดุกีฬา

	-เป็นค่าวัสดุการกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ
	40,000
	ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-43-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการอุดหนุนสภากีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่  1- 9
	-อุดหนุนเงินให้สภากีฬาหมู่บ้าน   หมู่ที่  1-9  หมู่บ้านละ  10,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาประจำปี
	90,000
	 หมู่ที่  1-9     
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-44-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการอุดหนุนกิจการศูนย์กีฬาและนันทนาการอำเภอควนขนุน
	-เพื่อจ่ายให้แก่ศูนย์กีฬา
และนันทนาการอำเภอควนขนุน  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
	10,000
	ศูนย์กีฬาและนันทนาการอำเภอควนขนุน      
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-45-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
	-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ
	50,000
	 โรงเรียนบ้านควนพลี  , โรงเรียนบ้านโคกวา
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-46-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการบัณฑิตน้อย
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด  เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อถวายพระ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพ ค่าอาหารสำหรับเด็ก ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ฯลฯ
	15,600
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด

	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-47-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
	36,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-48-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  เยาวชนเทศบาลตำบลหนองพ้อ   
	-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  เยาวชนเทศบาลตำบลหนองพ้อ  
	38,050
	 โรงเรียนบ้านควนพลี  , โรงเรียนบ้านโคกวา
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-49-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในอัตรา  500  บาท/คน/เดือน  ระยะเวลา  12  เดือนจำนวน 135   คน
	810,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-50-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการ
ช่วยเหลือคนพิการ
	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ในอัตรา  500  บาท/คน/เดือน จำนวน  38   คน
	228,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-51-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ในอัตรา  500  บาท/คน/เดือน  
	36,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-52-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการดูแลสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียน โดยแยกเป็นการอบรมผู้ปกครอง   เรื่องการดูแลสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียน ประกวดลูกรักฟันสวย สุขภาพฟันแข็งแรง โดยเบิกจ่ายเป็นวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
	20,000
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-53-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการ
อาหารเสริม(นม)
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 โรง 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คือ  โรงเรียนบ้านควนพลี                     โรงเรียนบ้านโคกวา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด
	450,000
	โรงเรียนบ้านควนพลี ,โรงเรียนบ้านโคกวาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-54-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการ
อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด  ระยะเวลา  200  วัน  
วันละ  13  บาท
	156,000
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูน

	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-55-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกวา
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกวา
	178,200
	โรงเรียนบ้านโคกวา 
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-56-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพลี
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านควนพลี
	361,400
	โรงเรียนบ้านควนพลี
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-57-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9

	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ป้าย  จัดสถานที่  เวที  เต็นท์  ของขวัญวันเด็ก  ของขวัญสำหรับชุดการแสดง  ฯลฯ  
	30,000
	ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-58-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา  2.5  การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่  เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10

	โครงการร้อยดวงใจผูกใจรักแม่



 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้อยดวงใจผูกใจรักแม่  โดยเบิกจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องเสียง  ป้าย  ค่าจัดสถานที่  ค่าของขวัญ  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ
	10,000
	ทต.หนองพ้อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-59-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา    3.6  การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย  ฝุ่นละออง  กลิ่นและเสียง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าทิ้งขยะในเขตพื้นที่ ฯลฯ
	50,000
	ทต.หนองพ้อ

	ทต.หนองพ้อ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-60-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ
จัดซื้อวัสดุ  สำนักงาน  

	-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  สำนักงาน 
	165,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-61-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ฯ  
	91,810
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-62-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  



                            
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
	35,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-63-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  Note  Book  


                            
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  (Note  Book)   จำนวน  1  เครื่อง  
	20,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-64-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  

        
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ  ขับเคลื่อน  2 ล้อ จำนวน  1  คัน  
	745,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


-65-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	เงินทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท




             ตั้งไว้  180,000.-บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน  3  ทุน  สำหรับผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร               เลขานุการ  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
	180,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


-66-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	เงินทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี




             ตั้งไว้  180,000.-บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน  7  ทุน  สำหรับผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร               เลขานุการ  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
	231,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


-67-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.2  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาล
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา        เบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก   และค่าใช้จ่าย    อื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร      หรือไปฝึกอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน   ของคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง   ฯลฯ  
	290,000
	สถานที่ที่กำหนด

	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-68-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ
จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลหนองพ้อและค่าจัดทำหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้งฯลฯ
	200,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-69-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา   4.3   เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการ
ประชุมประชาคมตำบล  หมู่บ้าน  ฯลฯ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมตำบล  หมู่บ้าน  ฯลฯ  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  ปากกา ดินสอ ฯลฯ
	30,000
	หมู่ที่ 1-9  และ สนง ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-70-
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา    4.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
( บาท )
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ.2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนแม่บทชุมชน ฯลฯ  ในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ เช่น  ค่าอาหาร
ค่าวัสดุ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ    
	30,000
	ทต.หนองพ้อ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น






























































































































































































































































รวบรวมโครงการ/กิจกรรม








องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น









































คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน








เสนอร่างแผนการดำเนินงาน








พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน








หน่วยงานอื่น








ประกาศใช้








เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น








ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ








ผู้บริหารท้องถิ่น
















































































