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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ  กองคลัง
ที่  พท                                                                             วันที่   29  กรกฎาคม   2554
เรื่อง    รายงานขอจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายท่าพลับ หมู่ที่  3โดยวิธีสอบราคา
……………………………………………………………………………………………………………………...

เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ

เรื่องเดิม


ตามหนังสือด่วนที่สุดที่  พท  0037.9/3018  ลงวันที่  25   กรกฎาคม  2554  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  รายการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3  ต.ควนขนุน กว้าง  5  เมตร  ยาว  525  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,625  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  1,500,000  บาท
    
 ข้อเท็จจริง
                                   ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์   เทศบาลตำบลหนองพ้อ    จึงขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3  ต.ควนขนุน กว้าง  5  เมตร  ยาว  525  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,625  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  1,500,000  บาท
ระเบียบกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539(ฉบับที่  3- 5 )  พ.ศ2541  (ฉบับที่ 6) พ.ศ 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2545 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ข้อ  14 

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


- เห็นควรดำเนินการโดยวิธีสอบราคา   เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างเกิน  100,000  บาท กำหนดส่งมอบภายใน  40 วัน  


- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ   ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยบุคคล      ดังรายนามและตำแหน่ง ดังนี้.-









/เจ้าหน้าที่...
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                                                             เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา


     นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1.  นายเกรียงศักดิ์   สงฤทธิ์      ตำแหน่ง  หัวหน้ากองช่าง                                  ประธานกรรมการ


2.  จ.อ.คณิน           คงฤทธิ์      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ


 กรรมการ


3.  นายปรีชา          มณีนิล       ตำแหน่ง  ช่างโยธา             
                             กรรมการ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา


1.  นางสาวประไพรัตน์    นิ่มดวง 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
             ประธานกรรมการ

2.  นางสาวจันทร์สุดา      แสงปาน    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ


3. นางเยาว์วพา   เทอดวีระพงศ์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         กรรมการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง


1.  นายสมหมาย   ทองขาว             ตำแหน่ง   ปลัดเทศบาล                            ประธานกรรมการ


2.  นางสาวพันธ์ทิพย์  ทองเดช      ตำแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ                     กรรมการ  
3.  นายสราวุธ     รัตนพันธ์           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประปา
           กรรมการ

4. นายจำแนก  ฤทธิรงค์
              ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน   หมู่ที่ 3             กรรมการ

              5. นายเวียน     รัตนพันธ์                ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน   หมู่ที่ 3            กรรมการ


ผู้ควบคุมงาน
นายเกรียงศักดิ์  สงฤทธิ์
         ตำแหน่ง   หัวหน้ากองช่าง
นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ปิดประกาศ
นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ปลดประกาศ   

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
                                             (นางดารารัตน์    คงเทพ)
ความเห็นกองคลังได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือ………………………...…………บาท (………………………………………………………..……………..)     ซึ่งเพียงพอและสามารถเบิกจ่ายได้
(ลงชื่อ)………………………………….ผู้อำนวยการกองคลัง
                                              (นางดารารัตน์   คงเทพ)       






/ความเห็น...
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ความเห็นหรือคำสั่งปลัดเทศบาล………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………ปลัดเทศบาล
                                                          
(นายสมหมาย    ทองขาว)          
ความเห็นหรือคำสั่งนายกเทศมนตรี………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)……………….……………..…ผู้สั่งจ้าง
                                                         
      (นายพิทักษ์    พวงมณี)



           

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
[image: image2.png]



(สำเนาคู่ฉบับ)
           คำสั่งเทศบาลตำบลหนองพ้อ
                                                                             ที่       /2554
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ 
    
                          ตามที่เทศบาลตำบลหนองพ้อ   จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3  ต.ควนขนุน กว้าง  5  เมตร  ยาว  525  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,625  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  1,500,000  บาท
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ 27(1),(7)28 และ ข้อ  30  จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ คือ                                                                                                                                                  

                                                             เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา


     นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1.  นายเกรียงศักดิ์   สงฤทธิ์      ตำแหน่ง  หัวหน้ากองช่าง                                  ประธานกรรมการ


2.  จ.อ.คณิน           คงฤทธิ์      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ


 กรรมการ



3.  นายปรีชา          มณีนิล       ตำแหน่ง  ช่างโยธา             
                             กรรมการ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา


1.  นางสาวประไพรัตน์    นิ่มดวง 
    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
             ประธานกรรมการ

2.  นางสาวจันทร์สุดา      แสงปาน    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ


3. นางเยาว์วพา   เทอดวีระพงศ์        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         กรรมการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง


1.  นายสมหมาย   ทองขาว             ตำแหน่ง   ปลัดเทศบาล                            ประธานกรรมการ


2.  นางสาวพันธ์ทิพย์  ทองเดช      ตำแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ                     กรรมการ  
3.  นายสราวุธ     รัตนพันธ์           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประปา
           กรรมการ

4. นายจำแนก  ฤทธิรงค์
              ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน   หมู่ที่ 3             กรรมการ

              5. นายเวียน     รัตนพันธ์                ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน   หมู่ที่ 3            กรรมการ


ผู้ควบคุมงาน
นายเกรียงศักดิ์  สงฤทธิ์
         ตำแหน่ง   หัวหน้ากองช่าง
นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ปิดประกาศ
นางสาววิลัยวัล    ชูขาว       ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ปลดประกาศ   
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยเคร่งครัด 
           สั่ง  ณ  วันที่    29     เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. 2554
                               (นายพิทักษ์    พวงมณี) 
                                นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ                     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  
                                            เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  
                                                       หมู่ที่  3  ตำบลควนขนุน  จังหวัดพัทลุง                                
………………………………….…………..
                            ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา   ก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3  ต.ควนขนุน กว้าง  5  เมตร  ยาว  525  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,625  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  1,500,000  บาท  ราคากลาง  1,500,000  บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
       3. มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกับงานที่ประกาศสอบราคา ในวงเงินไม่ต่ำกว่า   750,000  บาท    ในสัญญาเดียวกัน
  4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลหนองพ้อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  สิงหาคม  2554  ระหว่างเวลา  09.00 น. – 09.30 น.โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป ( ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ถือว่าเข้าใจสภาพพื้นที่ดีแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น)

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่ 29  กรกฎาคม – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2554  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ     ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ  และในวันที่   15  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ระหว่างเวลา  08.30 -   16.30   น   
เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   16  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่    กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่   29  กรกฎาคม – 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2554     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 7469 – 3313 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ
          ประกาศ    ณ   วันที่  29  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2554
        (นายพิทักษ์   พวงมณี)       
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 12/2554
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3
ตำบลควนขนุน  ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ
ลงวันที่  29  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  2554
                                                                 ………………………
                                  ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  3  ต.ควนขนุน กว้าง  5  เมตร  ยาว  525  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,625  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  1,500,000  บาท  ราคากลาง  1,500,000  บาท
  
1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียด (แบบแปลน)
1.2  แบบใบเสนอราคา
1.3  แบบสัญญาจ้าง
1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันสัญญา
1.5  บทนิยาม

(1)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6  แบบบัญชีเอกสาร

(1)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
       2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศ     สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5(2)
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2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  
2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  750,000.-  บาท  
ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ
3.  หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 

                                 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)  

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                         

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1)                                                                                     
3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย



(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคา   ตามแบบใน

ข้อ 1.6 (2)
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4.  การเสนอราคา
        
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  หรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ราคารวม ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ไว้ด้วยแล้ว

ราคาที่เสนอต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  80  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  40  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
       

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย  โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2554” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่ 29  กรกฎาคม – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2554  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ  และในวันที่   15  สิงหาคม  2554  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ระหว่างเวลา  08.30 -   16.30   น      
เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   16  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และคณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลหนองพ้อจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
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ผู้เสนอราคาที่ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน   3   วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  

                         การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางการเป็นอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
               5. หลักประกันซอง
                             ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีมูลค่า จำนวน  ………-……….. บาท  (……………-………………………..)      

                            5.1  เงินสด
                        
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “ เทศบาลตำบลหนองพ้อ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง  สอบราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

                         
5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
                           5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 
หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลตำบลหนองพ้อ” จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3  ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลหนองพ้อจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลหนองพ้อเท่านั้น
6.3  เทศบาลตำบลหนองพ้อสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้
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(1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลหนองพ้อ
(2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้
 6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลหนองพ้อ   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง                                                   
                    
6.5  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลหนองพ้อ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา


ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์  ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศชื่อไว้   ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา  รายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ 4.5   และเทศบาลตำบลหนองพ้อ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า      การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
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               7. การทำสัญญาจ้าง
                
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุใน ข้อ 1.3  กับเทศบาลตำบลหนองพ้อ ภายใน 7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                         (1)   เงินสด
                             (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลหนองพ้อ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
             (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันของดังระบุในข้อ  1.4 (2)

                             (4)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเงินเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) 


(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย


หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาราคาเหมารวม)
       
 เทศบาลตำบลหนองพ้อ  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเดียวเต็มจำนวน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย  คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  ได้ทำการตรวจและรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว
                9.  อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10.  การประกันความชำรุดบกพร่อง
      
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน   ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย  2 ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลหนองพ้อได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
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11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า
    
   ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ... -..…ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ  1.4  ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองพ้อ  ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น  
             12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                   
12.1  เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้  จ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554     เงินค่าจ้างครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองพ้อ  จะชำระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างให้ กับเทศบาลตำบลหนองพ้อแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                     
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือให้ไปทำสัญญาจ้าง ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
      

 12.2  เมื่อเทศบาลตำบลหนองพ้อได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามแบบประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือหรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นรับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี ดังนี้ 
(1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพานิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่น


(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
               
12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลหนองพ้อ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 7  เทศบาลตำบลหนองพ้อ อาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
-8-
13. มาตรฐานฝีมือช่าง 

      
 เมื่อเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  ระดับ   ปวช.  ปวส.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 ในสาขาช่างดังนี้  

13.1  .-
13.2   -
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ


ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

               สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ                                                                                     

                                                                       วันที่   29  เดือนกรกฎาคม    พ.ศ.  2554

ที่  พท ๕๓๓๐๒/ว




                    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ








      ถนนควนพลี -หนองพ้อ  พท ๙๓๑๑๐






    ๒๙    กรกฎาคม     ๒๕๕๔
เรื่อง      ขอความร่วมมือประกาศสอบราคา
เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สาย ท่าพลับ หมู่ที่  ๓     
                          ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  



        จำนวน  ๑  ชุด         

                          ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  ๓  ต.ควนขนุน กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๖๒๕  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐๕๐ เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ราคากลาง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
                          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ  ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ 


ขอแสดงความนับถือ
                            (นายพิทักษ์  พวงมณี)

             
             นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
งานพัสดุ/กองคลัง
โทร/โทรสาร    ๐-๗๔๖๙-๓๓๑๓๗
www.Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่  พท ๕๓๓๐๒/ว




                    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ








      ถนนควนพลี -หนองพ้อ  พท ๙๓๑๑๐






 ๒๙    กรกฎาคม     ๒๕๕๔
เรื่อง   ขอความร่วมมือเสนอราคาจ้าง
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สาย ท่าพลับ หมู่ที่  ๓

                           ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  



        จำนวน  ๑  ชุด         

ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  ๓  ต.ควนขนุน กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๖๒๕  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐๕๐ เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ราคากลาง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
             
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ   และขอความร่วมมือเสนอราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว   ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ   

            ขอแสดงความนับถือ
              
 (นายพิทักษ์  พวงมณี)
             
              นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
งานพัสดุ/กองคลัง
โทร/โทรสาร      ๐-๗๔๖๙-๓๓๑๓
www.Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาช

ที่  พท ๕๓๓๐๒/ว




                    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ








      ถนนควนพลี -หนองพ้อ  พท ๙๓๑๑๐






 ๒๙    กรกฎาคม     ๒๕๕๔
เรื่อง   แจ้งข้อมูลการสอบราคาของส่วนราชการ
เรียน    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนขนุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สาย ท่าพลับ หมู่ที่  ๓

                           ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  



        จำนวน  ๑  ชุด         

ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  ๓  ต.ควนขนุน กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๖๒๕  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐๕๐ เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ราคากลาง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
     

             ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลหนองพ้อจึงขอแจ้งข้อมูลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าว ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ  ตามวัน  เวลา  ในประกาศที่ส่งมาด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




ขอแสดงความนับถือ
              

 (นายพิทักษ์  พวงมณี)                                        
             
                    นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
กองคลัง
โทร/โทรสาร     ๐-๗๔๖๙-๓๓๑๓
www.Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่  พท ๕๓๓๐๒/ว




                    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ








      ถนนควนพลี -หนองพ้อ  พท ๙๓๑๑๐






 ๒๙    กรกฎาคม     ๒๕๕๔
เรื่อง
แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สาย ท่าพลับ หมู่ที่  ๓
                            ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  



        จำนวน  ๑  ชุด         

ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  ๓  ต.ควนขนุน กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๖๒๕  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐๕๐ เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ราคากลาง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
     
เทศบาลตำบลหนองพ้อได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าพลับ  หมู่ที่  ๓  ต.ควนขนุน


บัดนี้  เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวและกำหนดวันเวลาในการเปิดซองสอบราคา คือ วันที่  ๑๖   สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔  และเมื่อเทศบาลตำบลหนองพ้อได้เรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้าทำสัญญาจ้าง  เทศบาลตำบลหนองพ้อจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อทำการตรวจการจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ






      ขอแสดงความนับถือ


      (นายพิทักษ์   พวงมณี)

   


           นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
งานพัสดุ/กองคลัง
โทร. /โทรสาร  ๐-๗๔๖๙-๓๓๑๓
www. Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่ พท 53302/ว
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ

ถนนควนพลี-หนองพ้อ พท 93110


12  กรกฎาคม   2553
  

เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่ง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลหนองพ้อ                                   จำนวน              1      ชุด                           



ตามที่  เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ขอแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด หน่วยงานท่านร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลหนองพ้อ  จำนวน   2   โครงการ  คือ
1. สนามกีฬาบ้านโคกวา  เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาสำหรับชุมชนโดยถมดินขนาดกว้าง   70    เมตร   ยาว   110   เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,700    ตารางเมตร  ตามแบบรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองพ้อ  งบประมาณ    500,000    บาท    

2. สนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน   เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน  ตามแบบรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองพ้อ งบประมาณ  50,000บาท 



บัดนี้  เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้จัดทำคำสั่งแล้วเสร็จเรียบร้อย  จึงขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ






     ขอแสดงความนับถือ


     (นายพิทักษ์   พวงมณี)




            นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
งานพัสดุ/กองคลัง
โทร. /โทรสาร  0-7469-3313,  0-7469-3306-7 
www. Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”
สัญญาจ้าง






   

      สัญญาเลขที่    4 /2554


ลงวันที่   3     เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2554
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่   3   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2554   ระหว่างเทศบาลตำบลหนองพ้อ  โดย  นายพิทักษ์   พวงมณี   ตำแหน่ง        นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  กับ หจก.วังทรายทองการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดพัทลุง  มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่  77  หมู่ที่  8  ตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง โดย นายปาราเมธ  จูดจันทร์   ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดพัทลุง  ลงวันที่  7  เดือน  มีนาคม  2554  และหนังสือมอบอำนาจ  ลงวันที่....-.......แนบท้ายสัญญานี้   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า   “ผู้รับจ้าง”    อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายชายควน - ควนเปล้า  หมู่ที่  3,6  ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ตามรูปแบบเทศบาลตำบลหนองพ้อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ   เครื่องมือ    เครื่องใช้    ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1………ใบเสนอราคา...........................…………….จำนวน….2.….หน้า
2.2 ผนวก 2...…… ใบแจ้งปริมาณงาน,ราคาวัสดุก่อสร้าง  ….…จำนวน….1.…หน้า
2.3 ผนวก 3...….…........................แบบรูป  ...................……….จำนวน…5  .หน้า
        

          2.4 ผนวก 4………….บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา…………จำนวน…-….หน้า
2.5 ผนวก 5...….……………-………………………………… .จำนวน..…-…หน้า
        

          2.6 ผนวก 6………….………-………………………………….จำนวน….-…หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์    พวงมณี)
                                       (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
                                ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด (หลักประกันสัญญา) เป็นจำนวนเงิน 5,950.-บาท(เงินห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง   ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก  

ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน  119,000.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน  -   บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์   และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18



ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่   4   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  2554  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ภายในวันที่   2   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2554  ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา  หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา   หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา   หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
                                เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด  2  ปี     นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์    พวงมณี)
                                       (นายปาราเมธ   จูดจันทร์)
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ความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพริ้ว  ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด…15….วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 7. การจ้างช่วง
                                ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้  นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
                                 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ   และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์    พวงมณี)
                                        (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
                                ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของ
ผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย   ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับ ผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ  6 เท่านั้น


ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
                               ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง           ได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
                                ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก   ผู้ว่าจ้าง  มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
                                ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ     ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ      ผู้รับจ้างช่วง จ้างมาทำงาน   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง
                                ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง   ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ      ทำงานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก    และให้ความ
ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

 การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์   พวงมณี)
                                       (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด   โดยถี่ถ้วนแล้ว    หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค   ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ    เพิ่มขึ้นจาก     ผู้ว่าจ้างไม่ได้


ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
                                 ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง   ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน    เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง         ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้า ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้
 

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
                                 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด                                  

                                  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19   ต่อไปได้


ข้อ 15. ค่าปรับ
                                  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมิ ได้บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ 119.-บาท(หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง   
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์    พวงมณี)
                                      (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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เป็นจำนวนเงินวันละ..-...บาทนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย  ดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม  ข้อ 16  ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง  ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
                                 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จได้   ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้น     ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา  ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร   นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย    ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลัก
ประกัน การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ   ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย
                                 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
                                  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย  
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์    พวงมณี)
                                         (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ 19. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
19.1 ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือ   เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด


19.2  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนา   จะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจาก นั้นภายในระยะเวลา    30  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว     คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง  ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ภายในกำหนด เวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโต ตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือ ตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษา อังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา
19.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณี                    ที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี
   

19.4   คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา
19.5   คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง
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ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
                                ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน  ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้    ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง    
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์   เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
                                 การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง  อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
  

ข้อ 21. การใช้เรือไทย
                          ในการปฏิบัติตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา  ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด  ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้  ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบเอฟโอบี ,ซีเอฟอาร์ ,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง  (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย     
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว  ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย     ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ    เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ลงชื่อ…………………………..ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ…………..…………………ผู้รับจ้าง
           
            (นายพิทักษ์   พวงมณี)
                                         (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)
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 ลงวันที่   3   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่           ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน   โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน    ดังกล่าวไว้ก่อน  และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 22. มาตรฐานฝีมือช่าง
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน     ฝีมือช่างจาก……………..………-……………………….หรือผู้มีวุฒิบัตร  ระดับ  ปวช. ปวส. และ  ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ…-…

ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
                          22.1  -
                          22.2  -
                          ……………………ฯลฯ………………………………...

                                  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมา แสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
                                สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา   (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ว่าจ้าง

                                                                                                             

                  (นายพิทักษ์     พวงมณี )                                                                              
                                                                               ลงชื่อ…………..………………………ผู้รับจ้าง
               

                                                       (นายปาราเมธ  จูดจันทร์)                         

                                                                               ลงชื่อ………………..…………………พยาน             
                                                                                                 (นายสราวุธ   รัตนพันธ์)                                                                        

                                                                                 ลงชื่อ…………………..……………...พยาน
              


                                          (นายเกรียงศักดิ์   สงฤทธิ์)                                                                        

พท 53302/ว
          สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ

            ถนนควนพลี-หนองพ้อ พท 93110


21   เมษายน   2553
  

เรื่อง
แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  แบบแปลนรายละเอียดโครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาบ้านโคกวา หมู่ที่  4  และสนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลควนขนุน                         จำนวน     1    ชุด                          




ตามที่  เทศบาลตำบลหนองพ้อได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาบ้านโคกวา หมู่ที่  4  และสนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 5  ตำบลควนขนุน    


บัดนี้  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว   จึงเห็นควรเข้าดำเนินการตรวจสอบโครงการตามแบบแปลนที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ






      ขอแสดงความนับถือ


        (นายคล้อย   สุขรุ่ง)

                                                          รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน


            นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
งานพัสดุ/กองคลัง
โทร. /โทรสาร  0-7469-3313,  0-7469-3306-7 
www. Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่  พท 53302/ว




                                 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ








      ถนนควนพลี -หนองพ้อ  พท 93110







        14   กรกฎาคม   25523
เรื่อง      ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลหนองพ้อ
เรียน    
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาบ้านโคกวา  หมู่ที่ 4  ตำบลควนขนุน  และสนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลควนขนุน        จำนวน  1  ชุด
         
ด้วยเทศบาลตำบลหนองพ้อ   ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาของเทศบาลตำบลหนองพ้อ   มีจำนวน  2  โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น     550,000   บาท ราคากลาง  550,000   บาท   ตามรายละเอียดดังนี้

1. สนามกีฬาบ้านโคกวา  เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาสำหรับชุมชนโดยถมดินขนาดกว้าง   70    เมตร   ยาว   110   เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,700    ตารางเมตร  ตามแบบรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองพ้อ  งบประมาณ    500,000    บาท    ทั้งนี้ราคากลาง  500,000   บาท  

2. สนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน   เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน  ตามแบบรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองพ้อ งบประมาณ  50,000บาท ทั้งนี้ราคากลาง  50,000   บาท
     ดังนั้น  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลหนองพ้อเป็นไปอย่างแพร่หลาย   ผู้มีอาชีพรับจ้างและผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารได้หลายช่องทาง  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  จึงขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ใน  Webside ของหน่วยงานท่าน
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความร่วมมือ


ขอแสดงความนับถือ
                          (นายพิทักษ์  พวงมณี)
             
              นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
กองคลัง
โทร/โทรสาร         0- 74693313  , 0- 74693306-7
www.Nongporcity.go.th
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”
�








